###### ส่วนที่  1บทนำ

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวน  เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลโพนสูงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักแนวคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3.   เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4.    เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีความสำคัญอย่างมาก  เพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเทศบาลตำบล  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาตำบลที่วางไว้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  และเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง  และส่งผลให้ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปีจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ประชาชนหรือตัวแทนองค์กรชุมชนในเขตตำบลเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อให้แผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งขั้นตอนของการจัดทำแผนมีดังนี้

# ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลโครงการการกำหนดทรัพยากรในการ

จัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 2การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

- เป็นการสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอจังหวัด

- นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาโครงการ

ขั้นตอนที่  3การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

- เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อตัดสินใจในการเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี

ขั้นตอนที่  4การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

- เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในช่วง

สามปีและพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนารวมทั้งพิจารณาคัดเลือก

โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะ

ดำเนินการ

ขั้นตอนที่  5การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

- เป็นการจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมายผลผลิตผลลัพธ์งบประมาณระยะเวลาผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ขั้นตอนที่  6การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่  7การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลโพนสูง โดยการมีสวนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลผู้นำชุมชน  ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการร่วมกันคิดร่วมกันจัดทำเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการจัดแผนพัฒนาสามปี

- เพื่อให้การพัฒนาแต่ละด้านมีเป้าหมายชัดเจน เป็นระบบมีทิศทางแน่นอน

- เพื่อช่วยในการตรวจสอบและควบคุมผลงานอย่างต่อเนื่อง

- เพื่อเป็นการประหยัดและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์มากที่สุด

- เพื่อให้การบริหารและการพัฒนามีประสิทธิภาพ

- เพื่อขจัดปัญหาการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

## ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

- แผนพัฒนาสามปีใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อความหมายให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กรและให้ฝ่ายต่างๆประสานการทำงานเป็นทีมโดยอาศัยแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ

- แผนพัฒนาสามปีใช้ดำเนินงานและสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายปัจจุบันโดยจะสามารถตรวจสอบได้จากผลของการปฏิบัติตามแผนเพื่อจะได้มีการปรับนโยบายและเป้าหมายระยะยาวให้ถูกต้อง

- สามารถบริหารงาน และงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร

เงิน (Money) ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณจากภายนอก เงินที่รัฐจัดสรรให้

คน (Man) ซึ่งหมายความรวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น

ทุกระดับ ที่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความสามารถทักษะ ทัศนคติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเหล่านั้นไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นด้วย

วัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบทุกส่วนราชการ และมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างมีศักยภาพ

การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆ ที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพนสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพี้นฐานของเทศบาลตำบลโพนสูง

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลโพนสูง เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  ที่ตั้งหมู่ที่  1 ตำบลโพนสูงอำเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี  41290     เทศบาลตำบลโพนสูงอยู่ห่างจากอำเภอไชยวานประมาณ 12  กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 โดย

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลหนองหลักและตำบลไชยวานอำเภอไชยวาน

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคำเลาะอำเภอไชยวาน

ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุ

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลหนองหลักอำเภอไชยวาน และตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว

เนื้อที่

เนื้อที่จำนวน   105   ตารางกิโลเมตรหรือ 65,560   ไร่

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูงและลุ่มดอน หน้าดินเป็นดินทรายร่วนมีภาพในแต่ละฤดูแตกต่างกันมาก ในฤดูร้อนจะร้อนจัด และฤดูหนาวจะหนาวจัด  ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง เป็นจำพวกไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้รัง เป็นต้น

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง มีจำนวน  11 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ 1  	บ้านโพนสูง		หมู่ที่ 2  	บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่ 3  	บ้านคำม่วง			หมู่ที่ 4  	บ้านห้วยยาง

หมู่ที่ 5  	บ้านป่าก้าว			หมู่ที่ 6  	บ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 7  	บ้านโคกสง่า			หมู่ที่ 8  	บ้านป่าก้าว

หมู่ที่ 9  	บ้านโพนสูง			หมู่ที่ 10 	บ้านนพเก้า

หมู่ที่ 11           บ้านชัยพร

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  7,267คนแยกเป็นชาย  3,676 คนหญิง  3,591คนอาคารบ้านเรือน1,771หลังคาเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย69คน/ตารางกิโลเมตร

| หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | โพนสูง โนนสวรรค์ คำม่วง ห้วยยาง ป่าก้าว โนนสมบรูณ์ โคกสง่า ป่าก้าว โพนสูง นพเก้า ชัยพร | 160 161 210 224 180 180 46 176 153 187 94 | 373 293 468 435 388 387 61 371 305 389 206 | 332 309 463 450 362 377 48 365 336 362 187 | 705 602 931 885 750 764 109 736 641 751 393 |
| รวม |  | 1,771 | 3,676 | 3,591 | 7,267 |

สภาพทางเศรษฐกิจ

1.  ด้านการเกษตรกรรมมีการปลูกอ้อย มันสำปะหลังและไม้ยืนต้นบ้างเป็นส่วนน้อย

2.  ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์หลายประเภท เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา

3.  ด้านแรงงาน ในฤดูแล้ง ราษฎรวัยทำงานมักจะเดินทางไปทำงานต่างถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการจ้างงานมาก เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

4. มีการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น

การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลโพนสูง อาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีถนนลาดยาง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2239 ) สายไชยวาน - ศรีธาตุ  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(หน่วยย่อย)		จำนวน  	1 	แห่ง

- ระบบโทรศัพท์ทางไกลชนบท			จำนวน		15	แห่ง

- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย		จำนวน	11    	แห่ง

การไฟฟ้า

- ตำบลโพนสูงมีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล

- สถานีไฟฟ้าย่อย					จำนวน      1 	แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ลำห้วย 						จำนวน      1 	สาย

- ฝาย							จำนวน	4	แห่ง

- บ่อน้ำตื้น						จำนวน   185	แห่ง

- บ่อโยก						จำนวน	130	แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-    หน่วยกู้ชีพ						จำนวน	    1  	แห่ง

-    ศูนย์ อปพร. ตำบลโพนสูง  				จำนวน   55  	นาย

มวลชนจัดตั้ง

-   ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น				จำนวน  350	คน

-   อพป.   1 รุ่น						จำนวน	150	คน

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ	1   รุ่น				จำนวน	100 	คน

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลโพนสูงเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลางมีโครงสร้างประกอบด้วย  4  ส่วน

ปลัดเทศบาล

บทที่ 1

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล      มีภารกิจสำคัญในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกำหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนและความมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาคมในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานรัฐและประชาคม

การจัดทำแผนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go )  การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ   (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคจตเพื่อ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนจึงมีความสำคัญมาก เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  เป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเติบโตในการบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี   หลักการ    และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวสรุปคือ ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบผลสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน

ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนครเดิฐขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐที่กำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้กำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลนครเดิฐ โดยการกำหนดสภาพ ปัญหา  ความต้องการ  แนวทางการแก้ไขรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของตำบลนครเดิฐ และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้จัดทำแผนยุทธาศตร์การพัฒนาตำบลนครเดิฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในตำบลนครเดิฐ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………..

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น

- สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2539    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7

ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  64180      องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลดงคู่   อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลวังแดง  อำเภอตรอน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  และตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก

  - เนื้อที่

เนื้อที่ จำนวน  36,021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,513.125 ไร่

1.2   ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

  - จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1  		บ้านหนองแหนเหนือ        	หมู่ที่ 2  		บ้านดงจันทร์

หมู่ที่ 3  		บ้านบึงสวย			หมู่ที่ 4  		บ้านบึงงาม

หมู่ที่ 5  		บ้านปากอ่าว			หมู่ที่ 6  		บ้านนิคมพัฒนา

หมู่ที่ 7  		บ้านฟากคลอง			หมู่ที่ 8  		บ้านหนองแหนใต้

หมู่ที่ 9  		บ้านหนองชาน			หมู่ที่ 10 	บ้านบึงเจริญ

หมู่ที่ 11             บ้านเนินกระเชา

  - ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,573 คน    แยกเป็นชาย  2,741 คน   หญิง  2,832 คน    บ้านเรือน 1,616

ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

| ที่ | อาชีพ | จำนวน (ครัวเรือน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |

  - หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  2  แห่ง

- ร้านขายของชำ  35  แห่ง

- สหกรณ์การเช่าที่ดินนครเดิฐ1  แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์    4   แห่ง

- สภาพทางสังคม

  - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา			4  	แห่ง (ขยายโอกาส  3  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1  	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2 	แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครเดิฐ จำนวน   1 	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด  4  แห่ง ได้แก่

1. วัดบึงสวย                       2. วัดบึงงาม

3. วัดจันวนาประชากร         4. วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)

-   โบสถ์   จำนวน  2    แห่ง

  - สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล		2  	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิค)		1  	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	        100  	เปอร์เซ็นต์

  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)	1  	แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

ถนนลาดยาง  จำนวน   4    เส้น

ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  เส้น

ถนนลูกรัง       จำนวน	39 เส้น

ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพดีพอใช้ ใช้ได้ดีในหน้าแล้ง ในหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม เป็นบ่อ และลื่นเป็นส่วนมาก ส่วนถนนคอนกรีตจะอยู่ในชุมชน ตรอกซอย ถนนลาดยางจะอยู่ในสายหลักของตำบลและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  - การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน   1   แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  20  ตู้

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลนครเดิฐมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 98 %

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย		12 	สาย

หนอง ,หนองและอื่น ๆ  บึง  2   หนอง  4  แห่ง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                   8   	แห่ง

บ่อน้ำตื้น          40 	แห่ง

บ่อโยก             13 	แห่ง (ใช้การไม่ได้)

อื่น ๆ (ระบุ)  สระน้ำ   60 	แห่ง

- ข้อมูลอื่น ๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ เป็นที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่ และมีหนอง คลองบึง เป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรของตำบลส่วนมากจะเป็น แหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

  - มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		87  	คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     108	คน

ลูกเสือชาวบ้าน   			          1,710  	คน

คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านและตำบล (กพสม.กพสต.)   197   	คน

อาสาพัฒนาชุมชน				 44   	คน

6.ศักยภาพในตำบล

- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนบุคลากร

จำนวน   8   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   1   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง   	1   	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา        	1   	คน

ลูกจ้างชั่วคราว                     5          คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา		 1	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 	 5   	คน

ปริญญาตรี			 2   	คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2545  จำนวน  5,893,650.55  บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  160,288.87  บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  3,238,656.01  บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1,644,132.67.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม        850,573     บาท

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ			 14 	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์		  11 	กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ			  1 	กลุ่ม

- จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลนครเดิฐ มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนเพราะสภาพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งหนอง คลอง บึง ฯลฯ แต่ลักษณะของดินเป็นดินร่วนซุยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมเก่า ๆ อยู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกถั่ว ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

เพียงพอทุกหมู่บ้านและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบล มีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุก

หมู่บ้าน โทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีน้ำท่วมในฤดูฝน เพราะหนอง ลำคลองส่วน

มากจะตื้นเขินและรกร้างว่างเปล่า ยังไม่ได้รับการดูแลปรับปรุง ประชากรบางส่วน

อพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรม มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็น

บางส่วน

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำ

ตลอดปี ถ้ามีการส่งเสริมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผน

ใหม่ ขุดลอกหนองคลองบึงใหม่ จะทำให้ทั้งตำบลมีงานทำและรายได้

สำนักปลัด

บทที่ 1

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล      มีภารกิจสำคัญในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกำหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนและความมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาคมในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานรัฐและประชาคม

การจัดทำแผนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go )  การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ   (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคจตเพื่อ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนจึงมีความสำคัญมาก เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  เป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเติบโตในการบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี   หลักการ    และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวสรุปคือ ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบผลสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน

ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนครเดิฐขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐที่กำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้กำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลนครเดิฐ โดยการกำหนดสภาพ ปัญหา  ความต้องการ  แนวทางการแก้ไขรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของตำบลนครเดิฐ และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้จัดทำแผนยุทธาศตร์การพัฒนาตำบลนครเดิฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในตำบลนครเดิฐ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………..

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น

- สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2539    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7

ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  64180      องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลดงคู่   อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลวังแดง  อำเภอตรอน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  และตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน

ทิศใต้           ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก

  - เนื้อที่

เนื้อที่ จำนวน  36,021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,513.125 ไร่

1.2   ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

  - จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1  		บ้านหนองแหนเหนือ        	หมู่ที่ 2  		บ้านดงจันทร์

หมู่ที่ 3  		บ้านบึงสวย			หมู่ที่ 4  		บ้านบึงงาม

หมู่ที่ 5  		บ้านปากอ่าว			หมู่ที่ 6  		บ้านนิคมพัฒนา

หมู่ที่ 7  		บ้านฟากคลอง			หมู่ที่ 8  		บ้านหนองแหนใต้

หมู่ที่ 9  		บ้านหนองชาน			หมู่ที่ 10 	บ้านบึงเจริญ

หมู่ที่ 11             บ้านเนินกระเชา

  - ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,573 คน    แยกเป็นชาย  2,741 คน   หญิง  2,832 คนบ้านเรือน 1,616

ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

| ที่ | อาชีพ | จำนวน (ครัวเรือน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |

  - หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  2  แห่ง

- ร้านขายของชำ  35  แห่ง

- สหกรณ์การเช่าที่ดินนครเดิฐ1  แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์    4   แห่ง

- สภาพทางสังคม

  - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา			4  	แห่ง (ขยายโอกาส  3  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1  	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2 	แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครเดิฐ จำนวน   1 	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด  4  แห่ง ได้แก่

1. วัดบึงสวย                       2. วัดบึงงาม

3. วัดจันวนาประชากร         4. วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)

-   โบสถ์ จำนวน  2    แห่ง

  - สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล		2  	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิค)		1  	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	        100  	เปอร์เซ็นต์

  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)	1  	แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

ถนนลาดยาง  จำนวน   4    เส้น

ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  เส้น

ถนนลูกรัง       จำนวน	39 เส้น

ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพดีพอใช้ ใช้ได้ดีในหน้าแล้ง ในหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม เป็นบ่อ และลื่นเป็นส่วนมาก ส่วนถนนคอนกรีตจะอยู่ในชุมชน ตรอกซอย ถนนลาดยางจะอยู่ในสายหลักของตำบลและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  - การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน   1   แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  20  ตู้

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลนครเดิฐมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 98 %

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย		12 	สาย

หนอง ,หนองและอื่น ๆ  บึง  2   หนอง  4  แห่ง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                   8   	แห่ง

บ่อน้ำตื้น          40 	แห่ง

บ่อโยก             13 	แห่ง (ใช้การไม่ได้)

อื่น ๆ (ระบุ)  สระน้ำ   60 	แห่ง

- ข้อมูลอื่น ๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ เป็นที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่ และมีหนอง คลองบึง เป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรของตำบลส่วนมากจะเป็น แหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

  - มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		87  	คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     108	คน

ลูกเสือชาวบ้าน   			          1,710  	คน

คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านและตำบล (กพสม.กพสต.)   197   	คน

อาสาพัฒนาชุมชน				 44   	คน

6.ศักยภาพในตำบล

- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนบุคลากร

จำนวน   8   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   1   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง   	1   	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา        	1   	คน

ลูกจ้างชั่วคราว                     5          คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา		 1	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 	 5   	คน

ปริญญาตรี			 2   	คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2545  จำนวน  5,893,650.55  บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  160,288.87  บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  3,238,656.01  บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1,644,132.67.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม        850,573     บาท

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ			 14 	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์		  11 	กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ			  1 	กลุ่ม

- จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลนครเดิฐ มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนเพราะสภาพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งหนอง คลอง บึง ฯลฯ แต่ลักษณะของดินเป็นดินร่วนซุยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมเก่า ๆ อยู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกถั่ว ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

เพียงพอทุกหมู่บ้านและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบล มีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุก

หมู่บ้าน โทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีน้ำท่วมในฤดูฝน เพราะหนอง ลำคลองส่วน

มากจะตื้นเขินและรกร้างว่างเปล่า ยังไม่ได้รับการดูแลปรับปรุง ประชากรบางส่วน

อพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรม มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็น

บางส่วน

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำ

ตลอดปี ถ้ามีการส่งเสริมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผน

ใหม่ ขุดลอกหนองคลองบึงใหม่ จะทำให้ทั้งตำบลมีงานทำและรายได้

กองคลัง

บทที่ 1

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล      มีภารกิจสำคัญในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกำหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนและความมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาคมในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานรัฐและประชาคม

การจัดทำแผนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go )  การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ   (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคจตเพื่อ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนจึงมีความสำคัญมาก เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  เป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเติบโตในการบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี   หลักการ    และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวสรุปคือ ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบผลสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน

ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนครเดิฐขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐที่กำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้กำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลนครเดิฐ โดยการกำหนดสภาพ ปัญหา  ความต้องการ  แนวทางการแก้ไขรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของตำบลนครเดิฐ และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้จัดทำแผนยุทธาศตร์การพัฒนาตำบลนครเดิฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในตำบลนครเดิฐ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………..

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น

- สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2539    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7

ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  64180      องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลดงคู่   อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลวังแดง  อำเภอตรอน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  และตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก

  - เนื้อที่

เนื้อที่ จำนวน  36,021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,513.125 ไร่

1.2   ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

  - จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1  		บ้านหนองแหนเหนือ        	หมู่ที่ 2  		บ้านดงจันทร์

หมู่ที่ 3  		บ้านบึงสวย			หมู่ที่ 4  		บ้านบึงงาม

หมู่ที่ 5  		บ้านปากอ่าว			หมู่ที่ 6  		บ้านนิคมพัฒนา

หมู่ที่ 7  		บ้านฟากคลอง			หมู่ที่ 8  		บ้านหนองแหนใต้

หมู่ที่ 9  		บ้านหนองชาน			หมู่ที่ 10 	บ้านบึงเจริญ

หมู่ที่ 11             บ้านเนินกระเชา

  - ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,573 คน    แยกเป็นชาย  2,741 คน   หญิง  2,832 คนบ้านเรือน 1,616

ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

| ที่ | อาชีพ | จำนวน (ครัวเรือน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |

  - หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  2  แห่ง

- ร้านขายของชำ  35  แห่ง

- สหกรณ์การเช่าที่ดินนครเดิฐ1  แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์    4   แห่ง

- สภาพทางสังคม

  - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา			4  	แห่ง (ขยายโอกาส  3  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1  	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2 	แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครเดิฐ จำนวน   1 	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด  4  แห่ง ได้แก่

1. วัดบึงสวย                       2. วัดบึงงาม

3. วัดจันวนาประชากร         4. วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)

-   โบสถ์   จำนวน  2    แห่ง

  - สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล		2  	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิค)		1  	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	        100  	เปอร์เซ็นต์

  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)	1  	แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

ถนนลาดยาง  จำนวน   4    เส้น

ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  เส้น

ถนนลูกรัง       จำนวน	39 เส้น

ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพดีพอใช้ ใช้ได้ดีในหน้าแล้ง ในหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม เป็นบ่อ และลื่นเป็นส่วนมาก ส่วนถนนคอนกรีตจะอยู่ในชุมชน ตรอกซอย ถนนลาดยางจะอยู่ในสายหลักของตำบลและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  - การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน   1   แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  20  ตู้

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลนครเดิฐมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 98 %

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย		12 	สาย

หนอง ,หนองและอื่น ๆ  บึง  2   หนอง  4  แห่ง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                   8   	แห่ง

บ่อน้ำตื้น          40 	แห่ง

บ่อโยก             13 	แห่ง (ใช้การไม่ได้)

อื่น ๆ (ระบุ)  สระน้ำ   60 	แห่ง

- ข้อมูลอื่น ๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ เป็นที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่ และมีหนอง คลองบึง เป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรของตำบลส่วนมากจะเป็น แหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

  - มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		87  	คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     108	คน

ลูกเสือชาวบ้าน   			          1,710  	คน

คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านและตำบล (กพสม.กพสต.)   197   	คน

อาสาพัฒนาชุมชน				 44   	คน

6.ศักยภาพในตำบล

- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนบุคลากร

จำนวน   8   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   1   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง   	1   	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา        	1   	คน

ลูกจ้างชั่วคราว                     5          คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา		 1	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 	 5   	คน

ปริญญาตรี			 2   	คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2545  จำนวน  5,893,650.55  บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  160,288.87  บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  3,238,656.01  บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1,644,132.67.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม        850,573     บาท

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ			 14 	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์		  11 	กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ			  1 	กลุ่ม

- จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลนครเดิฐ มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนเพราะสภาพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งหนอง คลอง บึง ฯลฯ แต่ลักษณะของดินเป็นดินร่วนซุยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมเก่า ๆ อยู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกถั่ว ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

เพียงพอทุกหมู่บ้านและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบล มีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุก

หมู่บ้าน โทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีน้ำท่วมในฤดูฝน เพราะหนอง ลำคลองส่วน

มากจะตื้นเขินและรกร้างว่างเปล่า ยังไม่ได้รับการดูแลปรับปรุง ประชากรบางส่วน

อพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรม มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็น

บางส่วน

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำ

ตลอดปี ถ้ามีการส่งเสริมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผน

ใหม่ ขุดลอกหนองคลองบึงใหม่ จะทำให้ทั้งตำบลมีงานทำและรายได้

กองช่าง

บทที่ 1

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล      มีภารกิจสำคัญในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกำหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนและความมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาคมในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานรัฐและประชาคม

การจัดทำแผนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go )  การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ   (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคจตเพื่อ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนจึงมีความสำคัญมาก เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  เป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเติบโตในการบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี   หลักการ    และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวสรุปคือ ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบผลสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน

ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนครเดิฐขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐที่กำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้กำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลนครเดิฐ โดยการกำหนดสภาพ ปัญหา  ความต้องการ  แนวทางการแก้ไขรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของตำบลนครเดิฐ และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้จัดทำแผนยุทธาศตร์การพัฒนาตำบลนครเดิฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในตำบลนครเดิฐ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………..

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น

- สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2539    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7

ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  64180      องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลดงคู่   อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลวังแดง  อำเภอตรอน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  และตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก

  - เนื้อที่

เนื้อที่ จำนวน  36,021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,513.125 ไร่

1.2   ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

  - จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1  		บ้านหนองแหนเหนือ        	หมู่ที่ 2  		บ้านดงจันทร์

หมู่ที่ 3  		บ้านบึงสวย			หมู่ที่ 4  		บ้านบึงงาม

หมู่ที่ 5  		บ้านปากอ่าว			หมู่ที่ 6  		บ้านนิคมพัฒนา

หมู่ที่ 7  		บ้านฟากคลอง			หมู่ที่ 8  		บ้านหนองแหนใต้

หมู่ที่ 9  		บ้านหนองชาน			หมู่ที่ 10 	บ้านบึงเจริญ

หมู่ที่ 11             บ้านเนินกระเชา

  - ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,573 คน    แยกเป็นชาย  2,741 คน   หญิง  2,832 คนบ้านเรือน 1,616

ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

| ที่ | อาชีพ | จำนวน (ครัวเรือน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |

  - หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  2  แห่ง

- ร้านขายของชำ  35  แห่ง

- สหกรณ์การเช่าที่ดินนครเดิฐ1  แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์    4   แห่ง

- สภาพทางสังคม

  - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา			4  	แห่ง (ขยายโอกาส  3  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1  	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2 	แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครเดิฐ จำนวน   1 	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด  4  แห่ง ได้แก่

1. วัดบึงสวย                       2. วัดบึงงาม

3. วัดจันวนาประชากร         4. วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)

-   โบสถ์   จำนวน  2    แห่ง

  - สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล		2  	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิค)		1  	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	        100  	เปอร์เซ็นต์

  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)	1  	แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

ถนนลาดยาง  จำนวน   4    เส้น

ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  เส้น

ถนนลูกรัง       จำนวน	39 เส้น

ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพดีพอใช้ ใช้ได้ดีในหน้าแล้ง ในหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม เป็นบ่อ และลื่นเป็นส่วนมาก ส่วนถนนคอนกรีตจะอยู่ในชุมชน ตรอกซอย ถนนลาดยางจะอยู่ในสายหลักของตำบลและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  - การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน   1   แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  20  ตู้

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลนครเดิฐมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 98 %

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย		12 	สาย

หนอง ,หนองและอื่น ๆ  บึง  2   หนอง  4  แห่ง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                   8   	แห่ง

บ่อน้ำตื้น          40 	แห่ง

บ่อโยก             13 	แห่ง (ใช้การไม่ได้)

อื่น ๆ (ระบุ)  สระน้ำ   60 	แห่ง

- ข้อมูลอื่น ๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ เป็นที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่ และมีหนอง คลองบึง เป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรของตำบลส่วนมากจะเป็น แหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

  - มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		87  	คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     108	คน

ลูกเสือชาวบ้าน   			          1,710  	คน

คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านและตำบล (กพสม.กพสต.)   197   	คน

อาสาพัฒนาชุมชน				 44   	คน

6.ศักยภาพในตำบล

- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนบุคลากร

จำนวน   8   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   1   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง   	1   	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา        	1   	คน

ลูกจ้างชั่วคราว                     5          คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา		 1	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 	 5   	คน

ปริญญาตรี			 2   	คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2545  จำนวน  5,893,650.55  บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  160,288.87  บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  3,238,656.01  บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1,644,132.67.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม        850,573     บาท

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ			 14 	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์		  11 	กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ			  1 	กลุ่ม

- จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลนครเดิฐ มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนเพราะสภาพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งหนอง คลอง บึง ฯลฯ แต่ลักษณะของดินเป็นดินร่วนซุยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมเก่า ๆ อยู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกถั่ว ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

เพียงพอทุกหมู่บ้านและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบล มีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุก

หมู่บ้าน โทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีน้ำท่วมในฤดูฝน เพราะหนอง ลำคลองส่วน

มากจะตื้นเขินและรกร้างว่างเปล่า ยังไม่ได้รับการดูแลปรับปรุง ประชากรบางส่วน

อพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรม มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็น

บางส่วน

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำ

ตลอดปี ถ้ามีการส่งเสริมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผน

ใหม่ ขุดลอกหนองคลองบึงใหม่ จะทำให้ทั้งตำบลมีงานทำและรายได้

กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

บทที่ 1

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล      มีภารกิจสำคัญในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม         โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกำหนดกรอบความอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนและความมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการสาธารณพื้นฐานแก่ประชาคมในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานรัฐและประชาคม

การจัดทำแผนเป็นการวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต ( Where we are to where we want to go )  การวางแผนจึงเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นการวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ   (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคจตเพื่อ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนจึงมีความสำคัญมาก เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  เป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเติบโตในการบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี   หลักการ    และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่าวสรุปคือ ไม่มีองค์กรใดที่จะประสบผลสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน

ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนครเดิฐขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐที่กำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้กำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลนครเดิฐ โดยการกำหนดสภาพ ปัญหา  ความต้องการ  แนวทางการแก้ไขรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านและเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของตำบลนครเดิฐ และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐจึงได้จัดทำแผนยุทธาศตร์การพัฒนาตำบลนครเดิฐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนตำบลนครเดิฐ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในตำบลนครเดิฐ

บทที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………..

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่น

- สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2539    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7

ตำบลนครเดิฐ  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  64180      องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลดงคู่   อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลวังแดง  อำเภอตรอน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  และตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ    ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก

  - เนื้อที่

เนื้อที่ จำนวน  36,021 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,513.125 ไร่

1.2   ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย มีหนองน้ำ คลองขนาดต่าง ๆ และบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

  - จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1  		บ้านหนองแหนเหนือ        	หมู่ที่ 2  		บ้านดงจันทร์

หมู่ที่ 3  		บ้านบึงสวย			หมู่ที่ 4  		บ้านบึงงาม

หมู่ที่ 5  		บ้านปากอ่าว			หมู่ที่ 6  		บ้านนิคมพัฒนา

หมู่ที่ 7  		บ้านฟากคลอง			หมู่ที่ 8  		บ้านหนองแหนใต้

หมู่ที่ 9  		บ้านหนองชาน			หมู่ที่ 10 	บ้านบึงเจริญ

หมู่ที่ 11             บ้านเนินกระเชา

  - ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,573 คน    แยกเป็นชาย  2,741 คน   หญิง  2,832 คนบ้านเรือน 1,616

ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

| ที่ | อาชีพ | จำนวน (ครัวเรือน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |

  - หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  2  แห่ง

- ร้านขายของชำ  35  แห่ง

- สหกรณ์การเช่าที่ดินนครเดิฐ1  แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องยนต์    4   แห่ง

- สภาพทางสังคม

  - การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา			4  	แห่ง (ขยายโอกาส  3  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1  	แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2 	แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครเดิฐ จำนวน   1 	แห่ง

  - สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด  4  แห่ง ได้แก่

1. วัดบึงสวย                       2. วัดบึงงาม

3. วัดจันวนาประชากร         4. วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)

-   โบสถ์   จำนวน  2    แห่ง

  - สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล		2  	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลีนิค)		1  	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ	        100  	เปอร์เซ็นต์

  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)	1  	แห่ง

- การบริการพื้นฐาน

  - การคมนาคม

ถนนลาดยาง  จำนวน   4    เส้น

ถนนคอนกรีต  จำนวน  14  เส้น

ถนนลูกรัง       จำนวน	39 เส้น

ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสภาพดีพอใช้ ใช้ได้ดีในหน้าแล้ง ในหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม เป็นบ่อ และลื่นเป็นส่วนมาก ส่วนถนนคอนกรีตจะอยู่ในชุมชน ตรอกซอย ถนนลาดยางจะอยู่ในสายหลักของตำบลและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  - การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำหมู่บ้าน   1   แห่ง

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  20  ตู้

  - การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

ตำบลนครเดิฐมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 98 %

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย		12 	สาย

หนอง ,หนองและอื่น ๆ  บึง  2   หนอง  4  แห่ง

  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                   8   	แห่ง

บ่อน้ำตื้น          40 	แห่ง

บ่อโยก             13 	แห่ง (ใช้การไม่ได้)

อื่น ๆ (ระบุ)  สระน้ำ   60 	แห่ง

- ข้อมูลอื่น ๆ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ เป็นที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่ และมีหนอง คลองบึง เป็นส่วนใหญ่ทรัพยากรของตำบลส่วนมากจะเป็น แหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

  - มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		87  	คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     108	คน

ลูกเสือชาวบ้าน   			          1,710  	คน

คณะกรรมการสตรีหมู่บ้านและตำบล (กพสม.กพสต.)   197   	คน

อาสาพัฒนาชุมชน				 44   	คน

6.ศักยภาพในตำบล

- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

- จำนวนบุคลากร

จำนวน   8   คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   1   คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง   	1   	คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา        	1   	คน

ลูกจ้างชั่วคราว                     5          คน

- ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา		 1	คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 	 5   	คน

ปริญญาตรี			 2   	คน

- รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2545  จำนวน  5,893,650.55  บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  160,288.87  บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  3,238,656.01  บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1,644,132.67.- บาท

จ่ายขาดเงินสะสม        850,573     บาท

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- การรวมกลุ่มของประชาชน

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ			 14 	กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์		  11 	กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ			  1 	กลุ่ม

- จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลนครเดิฐ มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนเพราะสภาพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งหนอง คลอง บึง ฯลฯ แต่ลักษณะของดินเป็นดินร่วนซุยเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมเก่า ๆ อยู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย และปลูกถั่ว ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลค่อนข้างสมบูรณ์ มีไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

เพียงพอทุกหมู่บ้านและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบล มีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุก

หมู่บ้าน โทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีน้ำท่วมในฤดูฝน เพราะหนอง ลำคลองส่วน

มากจะตื้นเขินและรกร้างว่างเปล่า ยังไม่ได้รับการดูแลปรับปรุง ประชากรบางส่วน

อพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรม มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็น

บางส่วน

เนื่องจากตำบลนครเดิฐ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำ

ตลอดปี ถ้ามีการส่งเสริมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผน

ใหม่ ขุดลอกหนองคลองบึงใหม่ จะทำให้ทั้งตำบลมีงานทำและรายได้

จำนวนบุคลากร

จำนวน61คน

ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ			จำนวน   	14	คน

ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก				จำนวน 		8	คน

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ				จำนวน		1	คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง				จำนวน		38	คน

รวมเป็น				จำนวน		61	คน

แยกเป็นจำนวนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ  ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ			จำนวน		10	คน

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ				จำนวน		1	คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง				จำนวน		22	คน

รวมเป็น				จำนวน		33	คน

กองคลัง

ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ			จำนวน		1	คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง				จำนวน		4	คน

รวมเป็น				จำนวน		5	คน

กองช่าง

ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ			จำนวน		1	คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง				จำนวน		5	คน

รวมเป็น				จำนวน		6	คน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ			จำนวน		2	คน

ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก				จำนวน		8	คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง				จำนวน		7	คน

รวมเป็น				จำนวน	        17	คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ต่ำกว่าปริญญาตรี					จำนวน		28	คน

ปริญญาตรี						จำนวน		26	คน

ปริญญาโท						จำนวน		  7	คน

งบประมาณ

รายได้

| ที่ | แหล่งที่มาของรายได้ | ปีงบประมาณ 2557 |
| --- | --- | --- |
| 1. | รายได้ที่จัดเก็บเอง | 390,127.27 14,738,014.44 - 16,560,009 261,120 265,410 |
| 2. | รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ |  |
| 3. | รายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้ |  |
| 4. | เงินอุดหนุนจากรัฐบาล |  |
| 5. | รายได้จากกิจการพาณิชย์ |  |
| 6. | รายได้เบ็ดเตล็ด |  |
| รวม |  | 32,214,680.71 |

โครงสร้างพื้นฐานของตำบลโดยรวมแล้วมีไฟฟ้าประปาและสาธารณูปโภคเพียงพอทุกหมู่บ้านยังขาดเฉพาะไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและมีถนนลาดยางในสายหลักของตำบลมีถนนลูกรังเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านโทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึงทั้งตำบลมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมีน้ำท่วมในฤดูฝนเพราะหนองน้ำลำคลองส่วนมากจะตื้นเขิน ยังไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงประชากรบางส่วนอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองอุตสาหกรรมมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นบางส่วน

ด้วยศักยภาพที่มีอยู่เป็นทุนเดิม หากได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาฟื้นฟูสภาพดิน การเกษตรอินทรีย์ การใช้ทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง ขุดลอกลำห้วย สร้างฝายเก็บกักน้ำให้มากขึ้น ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร ยังขาดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ของกลุ่ม และทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดผลผลิตของกลุ่มตัวเองได้

การพัฒนาเทศบาลตำบลในระยะที่ผ่านมา

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

- บริการขุดลอกหนองคลองบึงในเขตพื้นที่

- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

- การขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ

- ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านสังคม

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

- ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในท้องถิ่น

- พัฒนาและปลูกฝังด้านจริยธรรมศีลธรรมของประชาชนในท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จัดสร้างถนนสะพานและปรับปรุงระบบการคมนาคมในท้องถิ่นได้มาตรฐาน

และสะดวกเพียงพอแก่ความต้องการของท้องถิ่น

- การบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่อย่างเพียงพอ

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

- ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

- สนับสนุนการรับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

- การป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด

- ส่งเสริมการสร้างสุขภาพเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

- ส่งเสริมการแพทย์ฉุกเฉิน

การดำเนินงานด้านการศึกษา

- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับ

- ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีในท้องถิ่น

-    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชน

การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร

- เทศบาลตำบลมีการอำนวยการบริการที่ดีสะดวกและรวดเร็ว

- เทศบาลตำบลมีการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างงาน

และการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่น

- พนักงานและบุคลากรของเทศบาลตำบลได้รับการพัฒนามีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้นมีทัศนคติที่ดีต่อการรับใช้ประชาชน

- ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายให้คืน

สู่สภาพดี

- มีการจัดอบรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและทำลายทรัพยากร

- ฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

- สนับสนุนการอนุรักษ์ บำรุงดูแลป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น (SWOT  ANALYSIS)

ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของเทศบาลตำบลโพนสูง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strenght)

- สภาพภูมิประเทศส่วนหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย ยางพารา การทำนาข้าว และปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

- มีที่ตั้ง และอาณาเขตของตำบล ที่สะดวกต่อการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน และติดต่อราชการที่อำเภอ

- มีเอกลักษณ์ทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่หลายแห่ง

จุดอ่อน (Weakness)

- ขาดการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ดี

- กระบวนการผลิตด้านการเกษตรมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก

- การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนามีค่อนข้างน้อย

- งบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ

- การจัดตั้งกลุ่มอาชีพมีลักษณะหลวมๆขาดการบริหารจัดการที่ดี

- การบริหารงานขององค์กรในด้านต่างๆ ยังขาดประสิทธิภาพ

- การบริหารงานงบประมาณขององค์กรขาดประสิทธิภาพ

- กระบริหารงานของส่วนราชการบางส่วนบางกองยังมีปัญหาเนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่

- ขาด อาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการทำงาน มีพื้นที่คับแคบ

โอกาส (Opportunity)

- รัฐบาล จังหวัด และอำเภอ มีนโยบายในการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร โดยเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิต

- มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก

- มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

อุปสรรค (Threat)

- ราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มีราคาสูงขึ้น

- ดินเสื่อมสภาพ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า พายุฤดูร้อน

- ราคาสินค้าการเกษตรมีราคาที่ต่ำ

- งบประมาณในการบริหารงานขององค์กรมีอย่างจำกัด

- การบริหารงานของส่วนราชการบางส่วนล่าช้า

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณงาน และประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ดำเนินการโครงการอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

- ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ

- ก่อสร้างฝายน้ำล้น

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- หนองน้ำสาธารณะได้รับการบำรุงซ่อมแซม

เชิงคุณภาพ

- เกษตรกรในท้องถิ่นมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

- มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ

- โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลโพนสูง

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลทั้งหมด  11 หมู่บ้าน

- กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมจากงานหลักที่ทำอยู่ประจำ

เชิงคุณภาพ

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- เศรษฐกิจในชุมชนเข้มแข็ง

- ประชาชนมีงานทำ

-   ลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตร

การดำเนินงานด้านสังคม

- โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- โครงการสนับสนุนวันสตรีสากล

- โครงการสนับสนุนวันผู้สูงอายุ

- โครงการสนับสนุนกาชาดจังหวัด

- ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์	งบประมาณ

- โครงการสนับสนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอไชยวานและจังหวัด  งบประมาณ

- โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจชุมชนตำบลโพนสูง

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- ส่งเสริมและสร้างสวัสดิการเด็ก และพัฒนาศูนย์

- แก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติด

- ส่งเสริมการกีฬา

- ส่งเสริมด้านประเพณีไทย

- ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ

- ส่งเสริมงานด้านสาธารณกุศล

เชิงคุณภาพ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- แก้ปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น

- ท้องถิ่นมีความสามัคคี  ร่วมมือกันทำงาน

- ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ในตำบล  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลโพนสูง จำนวน  11 หมู่บ้าน

- โครงการขยายเขตไฟฟ้า

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- ถนนลูกรังได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 11 เส้น

- มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เชิงคุณภาพ

- มีมีถนนลูกรังที่สามารถใช้งานได้

- สะพานข้ามลำห้วยมีความแข็งแรง

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ

- โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

- โครงการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- ป้องกันโรคไข้เลือดออก 11 หมู่บ้าน

- จัดกิจกรรมป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) ทั้ง 11 หมู่บ้าน

- ดูแลสุขภาพประชาชน  ทั้ง  11 หมู่บ้าน

- บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  1 ทีม

- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 กองทุน

- ป้องกันโรคคอพอก (จัดซื้อเกลือไอโอดีน)

เชิงคุณภาพ

- ประชาชนมีสุขภาพดี  อนามัยสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร

-  จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  11  หมู่

เชิงคุณภาพ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

- โครงการจัดซื้ออาหารกลาง อาหารเสริม(นม)วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา

- สนับสนุนวัฒนธรรมอำเภอ

- โครงการบัณฑิตน้อย

การประเมิลผล

เชิงปริมาณ

- สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  จำนวน  5  โรงเรียน

- สนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ

- เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน

เชิงคุณภาพ

- ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

- สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

การประเมินผล

เชิงปริมาณ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ  1  แห่ง

- ปลูกต้นไม้

เชิงคุณภาพ

-     ท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดี สมบูรณ์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ประชาชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนสูง

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

# “ ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว สังคมเอื้ออาทร  เกษตรพอเพียง เรียนรู้น่าอยู่ยั่งยืน ”

# พันธะกิจ

- ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในตำบล ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การประกอบอาชีพของราษฎร การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างรายได้ การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ปัญหาความยากจน

- การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปราการและสาธารณูปโภค

- บริหารจัดการแหล่งน้ำ  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาประชาชนกับภาครัฐ  บุคลากร  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารงาน อาคารสถานที่เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน

- ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการกีฬา นันทนาการ และการแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและจัดการระบบน้ำ   เสีย

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความสามัคคีในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

- ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

เทศบาลตำบลโพนสูง  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยประเมิลผลการพัฒนาที่ผ่านมา  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  การลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา  และได้ดำเนินการพิจารณากำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

วัตถุประสงค์		-  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมาย		-  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค

แนวทางการพัฒนา	-   พัฒนาแหล่งน้ำบำรุงรักษาคูคลองหนองบึงและหนองน้ำ

-   การพัฒนาปรับปรุงฝายน้ำล้นทางกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ

-   สร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กและภาชนะเก็บกักน้ำ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์		-  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-  เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในท้องถิ่น

เป้าหมาย		-  ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

-   มีระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมั่นคง

-  ลดปัญหาการว่างงาน

แนวทางการพัฒนา	-  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนา

กลุ่มอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง

-  พัฒนาระบบการจัดการของเศรษฐกิจชุมชนแหล่งเงินทุนกองทุน

และการช่วยเหลือเกษตรกร

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์		-  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

เป้าหมาย		-  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเท่าเทียมกัน

-  ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

-   ท้องถิ่นมีความสามัคคีรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา	-  ส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

-   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

-   พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการสร้างความเข้มแข็ง

ในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์		-  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

-  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินแก้ปัญหาอาชญากรรม

-  มีน้ำประปาที่สะอาดและบริการทั่วถึง

เป้าหมาย		-  ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่มีมาตรฐาน สะดวกปลอดภัย

และทั่วถึง

-  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

-  มีน้ำใช้ที่สะอาดและทั่วถึง

-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

# แนวทางการพัฒนา-ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม  จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์

# การระบายน้ำ  ให้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล

-  ขยายเขตไฟฟ้าและระบบการสื่อสารอย่างทั่วถึง

-  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์	-  เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ท้องถิ่นให้ดีขึ้น

เป้าหมาย		-  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

-  มีความรู้ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน

-  มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา	-   การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

-  การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานแพทย์แผนไทยและความรู้

ด้านสุขภาพอนามัย

-  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพจิตและพัฒนาบุคลากร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์		-  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความผูกพันและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-  เพื่อพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ให้มีความสมบูรณ์

เป้าหมาย		-  ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์

แนวทางการพัฒนา	-  ส่งเสริมการปลูกป่าสร้างทัศนียภาพตำบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

-  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน

การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

-  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและการลดปัญหามลพิษในตำบล

-  ปรับปรุงทัศนียภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์		-  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด

-   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เป้าหมาย		-   การบริหารงานของเทศบาลตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด

และมีความเข้มแข็ง

-   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

แนวทางการพัฒนา	-   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในตำบล

ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร

-   พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์		-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย

-   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย		-   ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา

-   ประชาชนได้รับการดูแลด้านการศึกษาทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา	-   การพัฒนาด้านการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนา

การศึกษา

-   พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์		-  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในดูแลความปลอดภัยของตนเอง

เป้าหมาย	-   พัฒนาประชาชนให้สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน

ชุมชนของตนเองและมีความเข้มแข็ง

-   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

แนวทางการพัฒนา	-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในตำบล

ในการดูแลตนเอง

-   พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอำเภอไชยวาน

วิสัยทัศน์

“ไชยวานเป็นอำเภอ 4 พลัง ก้าวหน้า พัฒนาศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน อย่างภาคภูมิใจ”

1.  การทำปกป้องและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท

2.  พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคสำหรับครัวเรือนและการเกษตร

3.  ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้

4.  พัฒนาเด็ก สตรี และเยาวชนให้มีคุณภาพ

5.  แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

6.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบ

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

“เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภาคลุ่มน้ำโขง”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการค้าลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น  ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

- ก่อสร้าง  ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  และปลอดภัย

- ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  มีความรู้ด้านสุขศึกษา

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

6.   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น

- มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

- การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น

ส่วนที่   5

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

- บัญชีโครงการพัฒนา

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา

-  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2559 – 2561)

เทศบาลตำบลโพนสูง  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 4(ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

  - แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ  บำรุงรักษา  คูคลอง หนอง  บึง และหนองน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 18 19 20 21 | ปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบ้านคำม่วง ขุดลอกหนองซำควาย บ้านโพนสูง ขุดลอกลำห้วยแสง ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านชัยพร ขุดลอกหนองบอน ขุดลอกหนองกุง ขุดลอกหนองน้ำป่าก้าว ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ปรับปรุงหนองน้ำหมู่บ้าน ขุดลอกหนองบ้าน ข้างสำนักงานเทศบาล ขุดลอกห้วยไพจานใหญ่ โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโพนสูงหมู่ 9 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโพนสูงหมู่ 1 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์หมู่ 2 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าก้าว 8 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยางหมู่ 4 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าก้าวหมู่ 5 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 6 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภค ในตำบลโพนสูง จำนวน 11 หมู่บ้าน | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี -เพื่อให้มีน้ำเพียงพอการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตร -เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคในครัวเรื่อน | หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 | 400,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 873,600 9,540,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,316,000 | 300,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 960,960 10,494,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 2,316,000 | - 1,000,000 1,000,000 1,500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,057,056 11,543,400 605,000 605,000 605,000 605,000 605,000 605,000 605,000 605,000 605,000 2,316,000 | 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 12 แห่ง | -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดุแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง -ประชาชนมีน้ำอุปโภคช่วงฤดูแล้ง - มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี -มีน้ำใช้อุปโภคในครัวเรือนตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่า กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 4   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

  - แนวทางการพัฒนาปรับปรุงฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ ประตูกั้นน้ำ สร้างฝายน้ำล้น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไพจานใหญ่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วย ไพจานใหญ่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไพจานใหญ่บ้านคำม่วง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไพจานน้อย โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไพจาน(จุดบ้านนายบุญถม กาลวิบูลย์) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโพนสูง | -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร -เพื่อให้ฝายน้ำล้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 3 แห่ง หมู่ที่ 1,2,10 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 11 หมู่บ้าน | 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 500,000 | 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 500,000 | 907,500 907,500 907,500 907,500 907,000 907,500 907,500 500,000 | 1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 11 แห่ง | -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร -ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 4   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

  - แนวทางการพัฒนาจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ถังน้ำระบบน้ำประปา โครงการขุดบ่อบาดาล โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำประปา หมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาล) แบบบาดาล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ โครงการขยายเขตประปา บ้านโพนสูง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก | -เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -ประชาชนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน -ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค | หมู่ 2,5,7,8,10,11 หมู่ที่ 4,11 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5,8 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1,9,8 | 7,000,000 500,000 2,000,000 300,000 400,000 7,500,000 9,000,000 500,000 15,030,000 | 7,000,000 200,000 2,000,000 300,000 400,000 8,250,000 9,900,000 550,000 15,500,000 | 7,000,000 200,000 2,000,000 300,000 400,000 9,075,000 10,890,000 605,000 15,500,000 | 6แห่ง 2แห่ง 11 แห่ง 1 หอ 2 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง | -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -ประชาชนใช้น้ำสะอาดทุกครัวเรือน -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอ -ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคตลอดปี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

  - แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม  โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรในตำบล ส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้า/เย็บผ้า สนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตีเหล็ก ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโค ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงเห็ด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน-กระเป๋า ส่งเสริมกลุ่มนวดแผนไทย จัดตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้จัน จัดตั้งกลุ่มพันธุ์พืชพืชตามฤดูกาล จัดตั้งกลุ่มพัฒนาพันธุ์ข้าว | -ให้ประชาชนหมู่ที่4 มีอาชีพเสริม -เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ -ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรที่ทำอยู่ -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน | หมู่ที่ 1,4,9 หมู่ที่ 2,5,7,8,9,10 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,8, 9,10,11 หมู่ที่ 1,2,3,5,67,8,9,10 หมู่ที่ 3,4,11 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5,8 หมู่ที่ 1,9 หมู่ที่ 4,11 หมู่ที่ 4,11 | 50,000 450,000 500,000 50,000 50,000 60,000 20,000 20,000 20,000 50,000 100,000 50,000 50,000 40,000 | 50,000 150,000 500,000 50,000 50,000 40,000 20,000 20,000 20,000 50,000 100,000 50,000 50,000 40,000 | 50,000 150,000 500,000 25,000 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 | 3กลุ่ม 6กลุ่ม 11 แห่ง 8 กลุ่ม 9 กลุ่ม 3 แห่ง 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม | -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ไม่มีสารพิษตกค้างในดิน -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

  - แนวทางการพัฒนา  ระบบการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน  แหล่งเงินทุน  กองทุน  และการช่วยเหลือเกษตรกร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 | โครงการสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียนกองทุนปุ๋ย | -เป็นงบประมาณในการบริหารกองทุน -เป็นงบประมาณในการบริหารกองทุน -เป็นงบประมาณในการบริหารกองทุน | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2,8,9 หมู่ที่ 4,6,10,11 | 300,000 200,000 50,000 | 300,000 100,000 50,000 | 300,000 100,000 50,000 | 1 กองทุน 3กองทุน 4กองทุน | -ประชาชนมีกองทุนไว้บริหารจัดการในหมู่บ้าน -ประชาชนมีกองทุนไว้บริหารจัดการในหมู่บ้าน -ประชาชนมีกองทุนไว้บริหารจัดการในหมู่บ้าน | เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

  - แนวทางการพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | สนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเอาชนะความยากจน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเกษตรและของดีเมืองไชยวาน สนับสนุนโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ศูนย์ต่อสู้ความยากจน ประกวดหมู่บ้านชุมชนพอเพียง สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | -ประชาชนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง -เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -ส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน -ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ -เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตอื่นๆของประชาชน -เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง -ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี -สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง | 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 11 หมู่บ้าน อำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,10 | 300,000 30,000 20,000 50,000 100,000 20,000 10,000 100,000 20,000 | 300,000 30,000 20,000 50,000 100,000 20,000 10,000 100,000 20,000 | 300,000 30,000 20,000 50,000 100,000 20,000 10,000 100,000 20,000 | 11กลุ่ม 11 กลุ่ม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 ศูนย์ 1 โครงการ 1 โครงการ | -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้ชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -ประชาชนเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง -ประชาชนมีความสำนึกในการทำความดี -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีตลาดรองรับผลการผลิต -ประชาชนมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด(ที่ต้องทำ)ยุทธศาสตร์ที่ 5(ที่เลือกทำ)ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  - แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนงานรัฐพิธี สนับงานกาชาดจังหวัด สนับสนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนโครงการผู้ป่วยเอดส์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนการจัดงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประเพณีปริวาสกรรมวัดหนองซำดวงประทีป บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม พระเกียรติ | -รักษาไว้ซึ่งประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรม -อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่ -เพื่อดำรงไว้ซึ่งงานพิธีของรัฐ -สนับสนุนกิจการกาชาด -เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากท้องถิ่น -สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ -เพื่ออนุรักษ์และให้ความสำคัญประเพณีที่ดีงาม -เพื่อสนับสนุนงานประเพณีของจังหวัด -เพื่อให้ประชาชนรู้จักทำความดี -เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา -เพื่อส่งเสริม และทนุบำรุงศาสนา | 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จังหวัดและอำเภอ จ.อุดรธานี ประชาชนในเขตตำบล ผู้ป่วยเอดส์ 11 หมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี สภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี คณะกรรมการหมู่บ้าน ม. 9 กม.หมู่ 6 | 500,000 200,000 30,000 10,000 100,00 30,000 150,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 500,000 200,000 30,000 10,000 100,000 30,000 150,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 500,000 200,00 30,000 10,000 100,000 30,000 150,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 11กิจกรรม 11 กิจกรรม งานรัฐพิธีทุกงาน 1 กิจกรรม 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 โครงการ 1 โครงการ | -มีประเพณีไว้ให้ลูกหลานได้ สืบทอด -มีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังสืบทอด -อนุรักษ์งานรัฐพิธี -สนับสนุนงานกาชาดจังหวัด -มีศูนย์ป้องกันปราบปรามยา เสพติด -มีศูนย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ -มีประเพณีไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด -ประชาชนมีส่วนร่วมงานประเพณีของจังหวัด -ประชาชนรู้จักทำความดี -ประชาชน เยาวชน รู้จักการทำความดี ละเว้นการทำชั่ว -ประชาชนปฏิบัติตัวเป็นคนดี | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 3(ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  - แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ส่งเสริมกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด กีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ระดับอำเภอและ กีฬาสมาพันธ์จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ส่งเสริมกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด สนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพชุมชนในหมู่บ้าน โครงการตำรวจชุมชน ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5,8 ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6,7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บัณฑิตน้อย ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | -ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างเล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด -ให้ บุคลากรท้องถิ่นสร้างสัมพันธ์อันดี -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา -เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก -สร้างความสามัคคีและส่งเสริมประเพณีปีใหม่ -ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย -ประชาชนมีอุปกรณ์เสริมเพื่อออกกำลังกาย -เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน -เพื่อป้องกันและป้องปรามปัญหาอาชญากรรมในชุมชน -เพื่อประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย -เพื่อประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย -เพื่อประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย -เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก -เพื่อประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย -เพื่อประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | เยาวชนในเขตตำบล บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในตำบล นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล เด็กนักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล มีวัสดุอุปกรณ์ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประชาชนหมู่ ที่ 1,4,11 ประชาชนหมู่ 9 ประชาชนหมู่ที่ 2 ประชาชนหมู่ที่ 2,3 ประชาชนหมู่ที่ 5,8 ประชาชนหมู่ที่ 6,7 ประชาชนหมู่ที่ 4 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประชาชนหมู่ที่ 1 ประชาชนหมู่ที่ 10 | 50,000 50,000 200,000 50,000 10,000 50,000 50,000 50,000 20,000 200,000 500,000 1,044,000 500,000 479,700 30,000 3,000,000 3,000,000 | 50,000 50,000 200,000 50,000 10,000 50,000 30,000 50,000 - 50,000 - 1,044,000 500,000 479,700 30,000 3,000,000 3,000,000 | 50,000 50,000 200,000 50,000 10,000 50,000 30,000 50,000 - 50,000 - 1,044,000 500,000 479,700 30,000 3,000,000 3,000,000 | 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1 แห่ง 6 แห่ง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 11 หมู่บ้าน 3 แห่ง 1 ชุด 1 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 1 โครงการ 1 แห่ง 1 แห่ง | -เยาวชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติด -บุคลากรท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -นักเรียนในตำบลได้รับการสนับสนุนให้เล่นกีฬา -เด็กได้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ -ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน -เยาวชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติด -ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย -ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง -ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -สร้างพัฒนาการดารเรียนรู้ของเด็ก -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย -ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ)ยุทธศาสตร์ที่ 5(ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  - แนวทางการพัฒนา  คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  ผู้สูงอายุ และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช2ค. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน วันผู้สูงอายุ อบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงจัดทำแผน 3 ปี และแผนชุมชน อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 121 ปีเมืองอุดรธานี โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | -เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้นักเรียน -ส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล -เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กม. -เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง -สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. -สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ เทศบาล -สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ -เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V -เพื่อใช้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงาน 121 ปีเมืองอุดรธานี - เพื่อให้ผู้สุงอายุมีขวัญและกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดี | ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน นักเรียนและเด็ก ศพด. สตรีในตำบล กม.ทุกหมู่บ้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล มีข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนและบุคลากรเทศบาล ผู้สูงอายุในตำบล ลูกเสือชาวบ้านในตำบล ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้า ประชาชนในตำบล ผู้สูงอายุในเขตตำบลโพนสูง | 2,500,000 3,000,000 10,000 20,000 100,000 30,000 50,000 10,000 100,000 40,000 10,000 50,000 50,000 10,000 | 2,500,000 3,000,000 10,000 20,000 100,000 30,000 50,000 10,000 100,000 50,000 10,000 50,000 50,000 10,000 | 2,500,000 3,000,000 10,000 20,000 100,000 30,000 50,000 10,000 100,000 50,000 10,000 50,000 50,000 10,000 | 165 คน 99 คน 1 โครงการ 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 1 กิจกรรม 350 คน 11 หมู่บ้าน 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ กิจกรรม 1 โครงการ | -ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ100 -นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวัน -กลุ่มสตรีได้รับสนับสนุน -คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้เพิ่มขึ้น -ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง -จัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช2คเพื่อพัฒนาตำบล -ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล - ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนกิจกรรม -ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ -ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน -ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง -ปัญหายาเสพติดลดลง -ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดงาน และรู้จักประวัติความเป็นมาของจังหวัด ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจและสุขภาพจิต ดีขึ้น | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ)ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ที่เลือกทำ)ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

4.1แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  จัดสร้างถนน คสล. ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  ร่องระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกหอกระจายข่าวหมู่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.ด้าน ข้างวัดมณีวรรณ หมู่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.ด้านหลังสถานีอนามัยห้วยยาง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,10 ซ่อมแซมถนนลูกรังหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 4 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยยาง-คำค้อ หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าก้าว-หัวหนอง ก่อสร้างถนน ลาดยางจากหมู่ 2 ถึงวัดป่าโนนสวรรค์ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางนงเยาว์ ถึงบ้านนายสงกรานต์ (หมู่ที่ 10) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางกาญจนาถึงบ้านนายเนียม (หมู่ที่ 10) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3บริเวณรอบวัด ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3บริเวณฝั่งตะวันตก 5 ซอย ซ่อมแซมถนนลูกรังจากหมู่ 2 บริเวณ ป่าช้าถึงบ้านคำม่วง หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมลูกรังสายบ้านชัยพร–โคกสง่า หมู่ที่ 11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำม่วงถึงเขต สปก. หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำม่วงถึง หนองไพหมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสมบูรณ์ –ภูตองหมอง-ภูหินลับหมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนน ลูกรังหมู่ 10 ถึงบ้าน คำม่วง ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสง่าหมู่ที่ 7 ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านคำม่วงม.3 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นที่ 2,3 หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นที่ 8 หมู่ที่ 1 บ้านโพนสูง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(บริเวณลำห้วยวังเฮีย) ม.6 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4,11 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 5,8 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นที่9,10 ,11หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปวัดป่าโนนสวรรค์หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านโพนสูง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ถึงวัดหนองซำดวงประทีป(เส้นที่ 2) ก่อสร้างถนน คสล.เส้นที่ 9หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว ก่อสร้างถนน คสล.เส้นที่ 10 หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา-หนองแวงตาด หมู่ที่ 10บ้านนพเก้า ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมม.10 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5,7 ก่อสร้างถนน คศล.รอบวัดป่าศรีชมภู หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนน คศล. ซอย 1 บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลส์ติก จากสะพานบ้านห้วยยาง-บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนห้วยยาง-คำค้อ ชนิด 3 ช่อง ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนห้วยยาง-คำค้อชนิด 3ช่องผิวจราจร ก. 8 เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 3ช่องผิวจราจร ก. 5 เมตร ก่อสร้างถนนลูกรังภูต้องมนต์ หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยห้าแยก-หน้าโรงสี หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คศล.ห้าแยก-ป่ายาง หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยสุดบ้าน- หอประปาหมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้านนายพั้ว ศรีปัญญา-หลัง ศพด. หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนน คศล.เส้นศาลากลางบ้าน- สี่แยกหมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.หน้า ศพด. หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.เส้นบ้านนายพิมพ์พา หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้านนาย บัวเรียน-หอประปาหมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.เส้นสวนยูคา-หลังหอ กระจายข่าวหมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.เส้นบ้านนายถนอม หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลส์ติกเส้นป่าก้าว-โนนทองอินทร์ หมู่ที่ 5,8 | -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ลดปัญหาน้ำขัง -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ลดปัญหาน้ำขัง -เพื่อการเดินทางสะดวกขึ้น -เพื่อการเดินทางสะดวกขึ้น -เพื่อการเดินทางสะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปีรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น -เพื่อลดปัญหาน้ำขัง -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้ -เพื่อลดปัญหาน้ำขัง -เพื่อลดปัญหาน้ำขัง -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อลดปัญหาน้ำขัง -ประชาชนมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น -เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น -เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก -เพื่อให้การคมนาคมท่สะดวก | ถนน คสล. ระยะทาง 350×4 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 90×3 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 150×3 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 80×3 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 1,800×3 ม. ร่องระบายน้ำ 0.4×0.6×240 ม. ร่องระบายน้ำ 0.4×0.6×400 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 500×4 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 4,000×5 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 150×4 ม. พร้อมท่อ ถนน คสล. ระยะทางระยะทาง 4×558 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 8×3,000 ม. ถนนลาดยาง รายะทาง 6×416 ม. ร่องระบายน้ำ ขนาด 0.4×0.6×50 ม. ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ถนน คสล. ระยะทาง 500×4 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 200×4 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 450×4 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 100×3 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง ยาว 3.5 กม. กว้าง 4 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง ยาว 3.2 กม. กว้าง 5 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง ยาว 4 กม. กว้าง 4 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง ยาว 3 กม. กว้าง 4 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 8×23,000 ม. ถนนลูกรัง ระยะทาง 8×1,200 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 300×4 ม. ยาว 100 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 375 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 6 ม. 2 ช่องทาง ร่องระบายน้ำ ขนาด 0.4×0.6×240 ม. ร่องระบายน้ำ ขนาด 0.4×0.6×240 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 1,220 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 890 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม. ร่องระบายน้ำ ขนาด 0.4×0.6× 80 ม. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ถนนลาดยาง ระยะทาง 8×1,700 ม. ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 6 ม. 2 ช่องทาง ถนนลูกระระยะทาง 8×2,000 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ก. 4 ม. ยาว 264 ม. หนา 0.15 ม. ถนนลาดยาง ระยะทาง 6×2,496 ม. ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11 ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 ถนนลูกรัง ระยะทาง 8×5,000 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×132×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×100×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×226×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×143×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×64×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×159×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×207×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×90×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×180×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×111×0.15 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 4×111×0.15 ม. ถนนลาดยาง ระยะทาง 6×3,450 ม. | 728,000 140,400 234,000 124,800 500,000 600,000 1,000,000 100,000 600,000 314,200 1,160,640 300,000 500,000 129,600 2,000,000 1,000,000 1,500,000 1,040,000 416,000 936,000 156,000 420,000 1,462,000 480,000 360,000 2,285,000 120,000 468,000 160,000 759,000 749,000 490,000 600,000 600,000 1,138,000 2,530,000 1,631,000 1,870,000 683,000 124,000 500,000 200,000 50,000 1,7000,000 525,000 243,000 563,000 550,000 6,240,000 750,000 840,000 525,000 490,000 275,000 209,000 473,000 297,000 132,000 330,000 429,000 187,000 374,000 231,000 231,000 6,500,000 | 728,000 140,400 243,000 124,800 300,000 500,000 2,000,000 60,000 - - - - 800,000 - 1,200,000 1,000,000 1,500,000 1,040,000 416,000 936,000 156,000 420,000 1,462,000 - 360,000 2,285,000 120,000 468,000 160,000 759,000 749,000 490,000 600,000 600,000 1,138,000 2,530,000 1,631,000 1,870,000 683,000 124,000 683,000 500,000 50,000 1,7000,000 577,500 267,300 619,300 605,000 6,864,000 825,000 924,000 525,000 539,000 275,000 209,000 473,000 297,000 132,000 330,000 429,000 187,000 374,000 231,000 231,000 6,500,000 | 728,000 - - - 190,000 - 2,000,000 50,000 - - - - 1,000,000 - 1,900,000 1,000,000 1,500,000 1,040,000 416,000 936,000 156,000 - 1,462,000 - - 2,285,000 - - - 759,000 749,000 490,000 600,000 600,000 1,138,000 2,530,000 1,631,000 1,870,000 683,000 124,000 683,000 500,000 50,000 - 635,250 294,030 681,230 665,500 7,550,400 907,500 1,016,400 635,250 592,900 275,000 209,000 473,000 297,000 132,000 330,000 429,000 187,000 374,000 231,000 231,000 6,500,000 | 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 2 เส้น 1 แห่ง 1 แห่ง 1 เส้น 2 เส้น 1 แห่ง 1 เส้น 1 เส้น 11 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 แห่ง 1 หลัง 1 เส้น 1 แห่ง 2 แห่ง 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 แห่ง 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น 1 เส้น | -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง -ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมใช้เพื่อการเกษตร -ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมใช้เพื่อการเกษตร -มีเส้นทางคมนาคมที่ดี -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -ประชาชนสัญจรสะดวก -ลดน้ำท่วมขัง -มีเส้นทางคมนาคมทึ่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมทึ่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมทึ่สะดวก -ลดน้ำท่วมขัง -ลดน้ำท่วมขัง - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมสะดวก - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง -ประชาชนมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก - การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก -การคมนาคมสะดวก | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

4.2แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้า  และระบบสื่อสารอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าจากเส้นทางหมายเลข 2239 ถึงสำนักงานเทศบาลตำบล โพนสูง | -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -เพื่อให้เทศบาลตำบลโพนสูงมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 2 กิโลเมตร หมู่ที่ 11 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง | 1,000,000 1,500,000 2,000,000 500,000 500,000 | 1,000,000 1,000,000 2,000,000 500,000 500,000 | 500,000 1,000,000 2,000,000 - - | 11 แห่ง 11 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง | -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -สำนักงานเทศบาลมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ และทั่วถึง | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แนวทางการพัฒนา  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์และเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ให้ความรู้เท่าทันโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า โครงการธนาคารปลากระดี่ | -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก -จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ -ป้องกันการเกิดโรค -ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน สัตว์เลี้ยงภายในตำบล 11 หมู่บ้าน | 100,000 100,000 50,000 100,000 50,000 | 100,000 100,000 50,000 100,000 50,000 | 100,000 100,000 50,000 100,000 50,000 | 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ | -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันโรคไม่ติดต่อ -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค -ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.2  แนวทางการพัฒนา  สาธารณสุขมูลฐาน  แพทย์แผนไทย  และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | สนับสนุนการออกกำลังกายแอโรบิกแดนซ์ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ประจำตำบล สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน โครงการนวดแผนไทย ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียน อสม. | -เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ -ให้ประชาชนที่เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือทันเวลา -กลุ่ม อสม.มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรู้ด้านการนวดแผนไทยและดูแลผู้ป่วยได้ - เพื่อให้อสม.มีงบประมาณในการทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ | 4 หมู่บ้าน ประชาชนในตำบล 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6,10, 11 หมู่ที่ 2 | 500,000 1,000,000 110,000 200,000 50,000 | 1,000,000 1,000,000 110,000 200,000 50,000 | 500,000 1,000,000 110,000 200,000 50,000 | 1 หลัง 1 ทีม 11 แห่ง 1โครงการ 1 แห่ง | -ประชาชนมีในพื้นที่ 4 หมู่บ้านมีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน -ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็ว -ประชาชนทุกหมู่บ้านมีอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน -ประชาชนมีความรู้เรื่องการนวดแผนไทย -การทำโครงการหรือกิจกรรม มีทั่วถึง | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.3  แนวทางการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  และพัฒนาบุคลากร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 | สาธารณสุขสาขา | ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง | 11หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 โครงการ | -ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง | เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 2   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

6.1   แนวทางการพัฒนา  การปลูกป่า  สร้างทัศนียภาพ  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาสวนสาธารณะในหมู่บ้าน | -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในตำบล -เพื่อให้ประชาชนมีสวนสาธารณะในหมู่บ้าน | ในเขตตำบล หมู่ที่ 1,3,5,8 | 5,000,000 500,000 | 5,000,000 500,000 | 5,000,000 500,000 | 1 แห่ง 4 แห่ง | -มีแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล -ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน | เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 2   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

6.2   แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาและปลูกป่าชุมชน โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะ ปลูกป่าบริเวณวัดภูต้องมนต์ | -ประชาชนมีความรู้ด้านทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม -เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในตำบล -เพื่ออนุรักษ์และป้องกันการ บุกรุกพื้นที่สาธารณะ -เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในตำบล | 11 หมู่บ้าน พื้นที่ป่าในตำบล ที่สาธารณะในตำบล วัดภูต้องมนต์ | 20,000 50,000 100,000 50,000 | 20,000 50,000 100,000 - | 20,000 50,000 100,000 - | 1 โครงการ 1 โครงการ 4 แห่ง 1 โครงการ | -ประชาชนมีความรู้ด้านทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม มีป่าไม้มากขึ้น -ที่สาธารณะไดรับการดูแลและอนุรักษ์ -ที่สาธารณะไดรับการดูแลและอนุรักษ์ -มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 2   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

6.3   แนวทางการพัฒนา  การกำจัดสิ่งปฏิกูล  และการลดปัญหามลพิษในตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 | จัดหาถังขยะในชุมชนและที่สาธารณะ บ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน จัดซื้อรถขยะ | -ประชาชนได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -เพื่อบำบัดน้ำในชุมชนไม่ให้เน่าเสีย -เพื่อให้การจัดเก็บขยะได้ปริมาณมากขึ้นลดการหมักหมมในถังขยะ | - หมู่บ้าน - หมู่บ้าน 1 คัน | 500,000 100,000 2,000,000 | 500,000 100,000 2,000,000 | 500,000 100,000 - | 500 ถัง 11 แห่ง 1 คัน | - ทุกหมู่บ้านมีถังขยะเพียงพอ -ในชุมชนไม่มีน้ำเสียที่จะนำไปสู่การเกิดมลพิษ -มีรถจัดเก็บขยะที่สามารถจัดเก็บขยะได้ดพียงพอในแต่ละวัน | เทศบาล เทศบาล สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 6   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

7.1   แนวทางการพัฒนา  ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนในตำบล ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่ เทศบาล. และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอื่น ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมภาครัฐ ฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนประชาชนในตำบลให้ความรู้ในการมีส่วนร่วม (ประชาคม) จัดซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน สร้างสำนักงานเทศบาล จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำระบบสารสนเทศของเทศบาล สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ อปท. สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ | -พัฒนาอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลสมาชิก และผู้นำชุมชน -ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมภาครัฐ -จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐ -พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและรวดเร็ว -เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี -เพื่อให้ความสะดวกไปการบริหารและประสานงานของผู้บริหาร -เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลเอกสารสะดวกขึ้น -เพื่อให้ อปท.ประสิทธิภาพ -เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น | พนักงาน เทศบาลสมาชิก และผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล เยาวชนและประชาชนในตำบลโพนสูง พนักงานเทศบาล สำนักงาน เทศบาล ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบสารสนเทศของเทศบาล บุคลากรเทศบาล ข้อมูลข่าสารระดับอำเภอ | 500,000 50,000 100,000 500,000 8,800 ,000 1,000,000 100,000 50,000 100,000 | 500,000 50,000 100,000 500,000 - 1,000,000 - 50,000 100,000 | 500,000 50,000 100,000 500,000 - 1,000,000 - 50,000 100,000 | 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 หลัง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม | -พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เทศบาลสมาชิก และผู้นำชุมชน -ประชาชนได้รับรู้ถึงการดำเนิน กิจกรรมภาครัฐ -เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ -พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล -มีสถานที่ปฏิบัติงานที่พร้อมต่อการทำงาน -พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล -เทศบาลมีระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ - อปท.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.ระดับอำเภอ | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 6   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

7.2   แนวทางการพัฒนา  ศักยภาพการบริการประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 | ปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล อุดหนุนปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอ เทศบาลเคลื่อนที่ | -เพื่อให้บริการประชาชนในงานทะเบียนราษฎร -เพื่อให้บริการประชาชน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร -เพื่อให้บริการประชาชนในงานทะเบียนราษฎร -เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน | ผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการงานทะเบียน ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน | 100,000 700,000 30,000 30,000 | 100,000 500,000 30,000 30,000 | 100,000 300,000 30,000 30,000 | 1 สำนักทะเบียน 1 ศูนย์ 1 สำนักทะเบียน 1 โครงการ | -ประชาชนได้รับบริการด้านทะเบียนราษฎ์ที่สะดวกและรวดเร็ว -ประชาชน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง -ประชาชนได้รับบริการด้านทะเบียนราษฎ์ที่สะดวกและรวดเร็ว -ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

8.1   แนวทางการพัฒนา ยกระดับการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ | -เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐาน -เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาทางร่างกาย -เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเรียน -ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชน | เด็กนักเรียนได้มีมีศูนย์การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์สนามเล่น นักเรียนยากจนจำนวน 6 โรงเรียน ประชาชนในตำบลโพนสูง | 500,000 600,000 198,000 30,000 | 500,000 600,000 198,000 30,000 | 500,000 600,000 198,000 - | 6 ศูนย์ 6 ศูนย์ 1 โครงการ | -ศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐาน -เด็กนักเรียนมีวิวัฒนาการที่ดี -นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนต่อ -ประชาชนมีความรู้ | เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 6   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

8.2   แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 | ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะและชุมสายโทรศัพท์ เสียงตามสายวิทยุชุมชน | -เพื่อให้บริการประชาชน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร -ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก -เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูข่าสารต่างๆ | ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ประชาชนในตำบล 11 หมู่บ้าน | 500,000 100,000 100,000 | 300,000 100,000 300,000 | 100,000 100,000 200,000 | 1 ศูนย์ 300 ครอบครัว 1 โครงการ | -ประชาชน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร -มีโทรศัพท์พื้นฐานใช้ในหมู่บ้าน -เพื่อเป็นช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร | เทศบาล เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1   แนวทางการพัฒนา การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน | -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อให้ประชาชนในตำบลและผู้สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัย | ประชาชนในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ ตำบลโพนสูง | 220,000 50,000 | 220,000 50,000 | 220,000 50,000 | อปพร.จำนวน 55 คน ประชาชนและผู้ใช้ยวดยานพาหนะ | -ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ประชาชนและผู้ใช้ยวดยานพาหนะความปลอดภัย | เทศบาล เทศบาล |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,6
     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด (ที่ต้องทำ) ยุทธศาสตร์ที่ 5   (ที่เลือกทำ) ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.2   แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 2 | เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โครงการควบคุมไฟป่า | -เพื่อฝึกประสบการณ์และความชำนาญของสมาชิก อปพร. -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | อปพร. พื้นที่ตำบล โพนสูง | 50,000 50,000 | 50,000 50,000 | 50,000 50,000 | อปพร. จำนวน 55 คน 1 โครงการ | -มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความชำนาญในด้านป้องกันบรรเทา สาธารณภัย -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เทศบาล เทศบาล |

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา															ผ. 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 - 2560)
เทศบาลตำบลโพนสู  อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำ บำรุงรักษา คูคลอง หนองบึง และหนองน้ำ | 21 | 26,629,000 | 21 | 26,714,960 | 20 | 27,361,456 | 62 | 80,706,016 |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ ประตูน้ำกั้นน้ำ สร้างฝายน้ำล้น | 8 | 5,750,000 | 8 | 6,275,000 | 8 | 6,852,500 | 24 | 18,877,500 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา จัดหาน้ำอุปโภค บริโภค | 8 | 42,230,000 | 8 | 43,400,000 | 8 | 45,970,000 | 24 | 131,600,000 |
| รวม | 38 | 74,609,600 | 37 | 70,114,960 | 36 | 80,183,956 | 110 | 231,183,516 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง | 14 | 1,510,000 | 14 | 1,190,000 | 14 | 1,095,000 | 42 | 3,795,000 |
| 2.2 แนวทางการพัฒนา ระบบการจัดการของเศรษฐกิจชุมชนแหล่งเงินทุน กองทุน และการช่วยเหลือเกษตร | 3 | 550,000 | 3 | 450,000 | 3 | 450,000 | 9 | 1,450,000 |
| 2.3 แนวทางการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 9 | 650,000 | 9 | 650,000 | 9 | 650,000 | 27 | 1,950,000 |
| รวม | 26 | 2,710,000 | 26 | 2,290,000 | 26 | 2,195,000 | 78 | 7,195,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 11 | 1,100,000 | 11 | 1,100,000 | 11 | 1,100,000 | 33 | 3,300,000 |
| 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ | 17 | 9,283,700 | 15 | 8,593,700 | 15 | 8,593,700 | 47 | 26,471,100 |
| 3.3 แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 14 | 5,980,000 | 14 | 5,980,000 | 14 | 5,980,000 | 42 | 17,940,000 |
| รวม | 32 | 16,033,700 | 40 | 9,643,700 | 40 | 9,643,700 | 122 | 47,711,100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จัดสร้างถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ร่องระบายน้ำ | 65 | 53,252,640 | 60 | 52,207,800 | 50 | 53,480,210 | 175 | 158,940,650 |
| 4.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า และระบบสื่อสารอย่างทั่วถึง | 5 | 5,500,000 | 5 | 5,000,000 | 3 | 3,500,000 | 13 | 14,000,000 |
| รวม | 70 | 58,752,640 | 65 | 57,207,800 | 53 | 56,980,210 | 188 | 172,940,650 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนา การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 15 | 1,200,000 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน แพทย์แผนไทย และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย | 5 | 1,860,000 | 5 | 1,860,000 | 5 | 1,860,000 | 15 | 5,580,000 |
| 5.3 แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิต และพัฒนาบุคลากร | 2 | 500,000 | 2 | 500,000 | 2 | 500,000 | 6 | 1,500,000 |
| รวม | 12 | 2,760,000 | 12 | 2,760,000 | 12 | 2,760,000 | 36 | 8,280,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จัดสร้างถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ร่องระบายน้ำ | 2 | 5,500,000 | 2 | 5,500,000 | 2 | 5,500,000 | 6 | 16,500,000 |
| 6.2 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ | 4 | 220,000 | 2 | 170,000 | 2 | 170,000 | 8 | 560,000 |
| 6.3 แนวทางการพัฒนา การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการลดปัญหามลพิษในตำบล | 3 | 2,600,000 | 3 | 2,600,000 | 3 | 600,000 | 9 | 5,800,000 |
| รวม | 9 | 6,320,000 | 7 | 6,270,000 | 7 | 6,270,000 | 23 | 22,860,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนในตำบล ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร | 9 | 11,200,000 | 7 | 2,300,000 | 7 | 2,300,000 | 24 | 24,600,000 |
| 7.2 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพการบริการประชาชน | 4 | 860,000 | 4 | 660,000 | 4 | 460,000 | 12 | 1,980,000 |
| รวม | 13 | 12,060,000 | 12 | 2,960,000 | 11 | 2,760,000 | 36 | 17,780,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับการศึกษา | 4 | 1,328,000 | 4 | 1,328,000 | 3 | 1,298,000 | 15 | 3,954,000 |
| 8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน | 3 | 700,000 | 3 | 700,000 | 3 | 400,000 | 9 | 1,800,000 |
| รวม | 7 | 2,028,000 | 7 | 2,028,000 | 6 | 1,698,000 | 24 | 5,654,000 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 แนวทางการพัฒนา การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 1 | 270,000 | 1 | 270,000 | 1 | 270,000 | 3 | 810,000 |
| 9.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 6 | 300,000 |
| รวม | 4 | 370,000 | 4 | 370,000 | 4 | 370,000 | 9 | 1,100,000 |

ส่วนที่  6

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา 3 ปี ไปปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพของเทศบาลตำบลรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1. เทศบาลตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนโครงการ เทศบาลตำบลสามปี แล้วเทศบาลตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ

2.  การสนัสบสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่เทศบาลตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวกันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนสูง  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ

หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกำกับดูแลของปลัดเทศบาลตำบลและผู้บริหาร ดังนี้

(1)   สำนักปลัดเทศบาล

(2)  กองคลัง

(3)  กองช่าง

(4)  กองการศึกษา

การติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1)  ประธานสภาท้องถิ่น					ประธานกรรมการ

(2)  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น				กรรมการ

(คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน)

(3)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น				กรรมการ

(คัดเลือกันเอง จำนวน 2 คน)

(4)  ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น		กรรมการ

คัดเลือก จำนวน  2  คน

(5)  ผู้แทนฝ่ายบริหารที่คัดเลือกกันเอง			กรรมการ

(จำนวน 2 คน)

(6)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก			กรรมการ

กันเอง   จำนวน  2  คน

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแวละประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ผ.02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโพนสูง  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี

ตามกรอบการประสานที่…………………………………………………………………………………………………..

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | รวม |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 2. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -.อบจ.อด. |
| 3. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านป่าก้าว หมู่ที่ 5 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | กองช่าง -อบจ.อด. |
| 4. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 6. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโพนสูง หมู่ที่ 9 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 7. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านนพเก้า หมู่ที่ 10 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 8. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านชัยพร หมู่ที่ 11 | 750,000 | 825,000 | 825,000 | 2,400,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 9. | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพนสูงหมู่ 1 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 10 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 11 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านคำม่วงหมู่3 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 12 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 13 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 5 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 14 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 15 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 7 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | กองช่าง -อบจ.อด. |
| 16 | โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 8 | 500,000 | 550,000 | 605,000 | 1,655,000 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 17 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 | 525,000 | 577,500 | 635,250 | 1,737,750 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 18 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนพเก้า หมู่ที่ 10 | 525,000 | 577,500 | 635,250 | 1,737,750 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| 19 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านชัยพร หมู่ที่ 11 | 525,000 | 577,500 | 635,250 | 1,737,750 | -กองช่าง -อบจ.อด. |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 โครงการ |  | 10,825,000 | 11,907,500 | 12,520,750 | 35,253,250 |  |

กรอบแนวความคิดในการสรุป/วิเคราะห์เพื่อการประเมินผล

แผนการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๑.การ	             รายงานการติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

อนุมัติ					                     ประเมินผลโครงการ		๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

แผน					                     จากส่วนต่างๆ		 และการพัฒนาองค์กร

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

- วิสัยทัศน์/นโยบายของผู้บริหาร						พื้นฐานและบริการสาธารณะ

- แผนพัฒนาข้อบัญญัติตำบล	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

(แผนงาน/โครงการ)						   ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี

๒.การนำ										๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนไป										   และคุณภาพชีวิต

ปฏิบัติ										๕.ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็ง											   ของชุมชน ปัญหาความยากจน											๖.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ										 และสิ่งแวดล้อม												๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ										และการท่องเที่ยว

ที่มาของแหล่งข้อมูล

การติดตาม		สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล		ผลการพัฒนา			 สรุป/รายงานผลเพื่อ

และ						องค์การบริหาร			เป็นข้อมูลในการจัดทำ

ประเมินผล 				              ส่วนตำบลฯ  		     ฐานข้อมูล

เทคนิค/วิธีการ

เชิงปริมาณ							เชิงคุณภาพ

-จำนวนโครงการ					-บรรยาย

-ร้อยละของโครงการ						-วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/

ที่ดำเนินการ							ความสำเร็จ/ความล้มเหลวของโครงการ

สารบัญ

เรื่อง										 หน้า

ส่วนที่ ๑  บทนำ										๑-๓

ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบล					๔-๙

ส่วนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา							 ๙-๑๓

ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี					๑๓-๑๗

ส่วนที่ ๕  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ				๑๘

๕.๑   รายละเอียดโครงการพัฒนา(ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ					๑๙-๒๒

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน	๒๓-๒๕

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การพัฒนาด้านสังคมและความมั้นคงของมนุษย์		 ๒๖-๓๑

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค			๓๒-๓๘

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การพัฒนาด้านสาธารณสุข					๓๙-๔๑

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมฯ	 ๔๒-๔๔

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร		๔๕-๔๗

ยุทธศาสตร์ที่  ๘   การพัฒนาด้านการศึกษา				 ๔๘-๔๙

ยุทธศาสตร์ที่  ๙   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๕๐-๕๑

๕.๒    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ.๐๓)๕๒-๕๔

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา 3 ปี ไปปฏิบัติ				๕๖-๕๗

ภาคผนวก

************  ************  **************  ***********  ************